VAV  项目技术评估

VAV 项目 UAT 运行验证报告

基于当前仓库状态的运行环境、验证证据与首阶段建议

| 项目 | VAV 网站与活动平台 |
| --- | --- |
| 审阅对象 | 当前 hana_dev 分支仓库状态 |
| 基线版本 | Commit 9c404f1 |
| 报告日期 | 2026年8月6日 |
| 报告用途 | 供赵鹏程老师审阅及下一阶段 UAT 准备决策 |

# 一、结论摘要

核心判断：代码基础已经存在，但运行环境、依赖链与数据初始化尚未真正跑通，因此目前还不能证明网站已达到可供 5–10 位伙伴进行真实 UAT 的状态。

仓库并非“完全空白”，已具备较完整的前后端工程结构、数据库迁移、模块路由、测试与 E2E 方案。

目前仍无法在本机完成完整业务流程验证，不能仅凭路由、API 或测试文件的存在判断功能已经可用。

当前主要阻塞点集中在运行环境与依赖配置，而非单纯的代码未完成。

# 二、实际验证结果

## 1. 运行环境检查

Docker / Docker Compose 当前不可用，无法按仓库说明启动 PostgreSQL、Redis、MinIO、Mailpit、API、worker 与前端等完整服务。

pnpm 当前不可用，影响前端依赖安装与服务启动。

当前环境缺少完整运行依赖链，因此暂时无法完成后端测试及真实页面运行验证。

## 2. 业务流程验证

由于环境未成功启动，下列 UAT 关键流程尚未在本机完成实际验证：

网站首页打开

测试用户登录

活动列表展示

活动详情打开

用户报名活动

“我的活动”显示报名记录

管理员创建或编辑活动

auth 与 activities 相关 E2E 测试执行

## 3. 已存在但尚未实际跑通的内容

前端路由与页面入口

后端 API 模块

数据库迁移

测试用户种子脚本

CMS、活动、会员与目录种子脚本

auth 与 activities 的 E2E 测试文件

上述内容说明代码和框架已经存在，但不能等同于真实环境中已经可运行并可供 UAT。

# 三、阻塞原因

缺少 Docker / Docker Compose：最主要的阻塞点。没有 Docker，就无法启动仓库依赖的完整服务栈。

缺少 pnpm：影响前端依赖安装与服务启动。

依赖链尚未准备完成：当前环境尚未完成仓库要求的依赖安装与运行配置，无法进入真正的联调和测试阶段。

缺少可供外部访问的 UAT 环境：本地开发环境只能用于开发验证，不能替代稳定、可访问的 UAT 环境。

# 四、理论访问地址

按仓库说明，完整环境启动后理论上应提供以下本地访问地址；目前尚未实际验证：

| 服务 | 理论地址 |
| --- | --- |
| 用户端 | http://localhost:5173 |
| 管理端登录 | http://localhost:5174/admin/login |
| API | http://localhost:8000 |
| OpenAPI | http://localhost:8000/docs |
| Mailpit | http://localhost:8025 |
| MinIO 控制台 | http://localhost:9001 |

# 五、测试账号

仓库中已存在测试账号说明与脚本：

前端测试用户：test / test

相关脚本：services/api/src/vav/cli/seed_test_user.py

验证限制：由于完整环境尚未启动，以上账号尚未在本机完成实际登录验证。

# 六、最小 UAT 准备项

- 安装并启用 Docker Desktop / Docker Engine。

- 安装 pnpm / corepack。

- 准备并填写环境变量文件 .env。

- 自动执行数据库迁移与种子数据初始化。

- 确保邮件服务可用。

- 提供一个外部可访问的 UAT 环境，而不仅是本地开发环境。

# 七、首阶段建议：最小可用功能包

为尽快进入真实用户验证，建议将第一阶段 UAT 范围收敛为“活动网页版最小闭环”，暂不同时扩展复杂匹配、AI 辅导及正式支付。

| 优先级 | 功能 | UAT 目标 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 首页 | 确认公开页面可访问并有真实演示内容。 |
| P0 | 登录 / 注册 | 确认测试用户与新用户可进入账户体系。 |
| P0 | 活动列表 / 详情 | 确认活动数据能够显示并可被检索浏览。 |
| P0 | 活动报名 | 确认用户可完成报名并得到明确结果。 |
| P0 | 我的活动 | 确认用户能够查看自己的报名记录。 |
| P0 | 后台活动管理 | 确认管理员可创建、编辑与查看活动。 |

# 八、UAT 验收标准

完整服务栈能够稳定启动，关键健康检查通过。

用户端、管理端、API、OpenAPI 与邮件测试界面可以访问。

数据库迁移与必要种子数据可重复执行。

测试用户能够实际登录。

活动列表、详情、报名与“我的活动”能够形成完整闭环。

管理员能够创建或编辑活动，并在用户端看到更新结果。

auth 与 activities 相关 E2E 测试能够执行并留存结果。

# 九、建议下一步

- 先完成本机 Docker Desktop、corepack / pnpm 与项目环境变量配置。

- 严格按照仓库 README 与 Docker Compose 启动完整服务栈，不先重构代码。

- 执行迁移与种子数据，验证 test / test 登录及活动主流程。

- 将实际通过与失败的步骤记录为 UAT Preflight Evidence。

- 只有在明确缺口后，再使用 VAV 功能包流程建立独立分支、修改、测试并交付。

最终判断：代码基础已存在，但尚未达到可直接对外进行 5–10 人 UAT 的状态；应先跑通运行环境、依赖链、数据初始化与活动报名主流程，再扩大功能范围。